浦高芝生化プロジェクト会議

議事録（概要）

日時　　2023年4月29日（土）15時半～17時

場所　　浦和高校応接室

出席　　橋本、小島、持田、松井、田口、篠田、門脇、小野崎

　　　　学校　本田、大久保教頭

1. 現状報告
* 基金：約5700万円
* 校長交替　臼倉先生　　日吉前校長は6月に教育長に就任予定
1. 県と浦高の協議状況

　標題について本田先生から状況について紹介があった。

* 6600万円では当初想定のフルコートの人工芝化は困難。要因は主に次の３点
	+ 当初見積もりは県指定業者ではない
	+ この数年で資材が高騰（数割アップ）
	+ 当初見積もりはミニマムな条件でとっている（排水の改善などいれていない）
* 浦高として、現時点で官工事の指定業者（県の入札参加登録済事業者）から見積もりを取り直す
* その上で、県と協議をすることになる。
1. プロジェクトの取組
2. 当面の方針
* 6600万の初期目標の達成にむけてできることを続ける
* 今年度の具体的な活動
	+ 同窓会総会での報告
	+ 浦高祭でのＰＲ
	+ 近隣自治会等への広報
	+ サッカー部、ラグビー部ＯＢ会でのさらなる呼びかけ
1. その他
* 効果的な整備の方法や資金の集め方について勉強をしておく
	+ 例として以下のような方法など
		- 藤枝東高校：整地は県、上物をOB会が負担
		- ネーミングライツなど企業協賛の導入　　など
		- クラウドファンド
		- 基金以外の寄付口座
1. その他
2. ｔｏｔｏの活用について
* 公共事業では、totoありきでは予算を組まない
* 事業費全額が用意できて初めて予算化
* その上でtotoの申請をして、採択された場合には、基金からの支出を抑えて、今後の修繕や更新、もしくは、別施設の改善に充てることとなる

②　同窓会のスタンス確認

* 事業計画、目標をしっかり決めれば、そこにむけて記念事業のような形での支援の準備がある

以上